ДОГОВОР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _

c условием обеспечения обязательств

г. Каменск-Уральский                                                                              «__» _________  20___ г.

Акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод» (далее по тексту АО «КУМЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании Выберите элемент.  с одной стороны, и

____________________________________ (полное и сокращенное наименование), именуемое далее «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании Выберите элемент., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами комплекс работ по  _____________ (указать наименование работ: строительство, текущий и/или капитальный ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и т.д.,  также полное наименование, инвентарный номер и адрес расположения объекта, в отношении которого будут выполниться работы) (далее – «объект») в соответствии с Техническим заданием (Приложение №__ к Договору).

  - Наименование, объем и содержание работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определяются в соответствии с Выберите элемент. (далее – «Документация») и/или Техническим заданием.

  - Подрядчик настоящим подтверждает, что до подписания Договора он в достаточной степени изучил и проверил все условия, связанные с местом расположения, условиями и особенностями объекта, на котором выполняются работы, и проведения работ на нем (включая, но не ограничиваясь, инженерно-геологическими, климатическими, логистическими и прочими подобными особенностями и условиями), условия и особенности, связанные с привлечением любого вида ресурсов, требующихся для выполнения работ, а также любые требования и ограничения действующих законов и подзаконных актов, влияющие на выполнение Подрядчиком условий Договора, и что он удовлетворён точностью, полнотой и достаточностью определения цены работ по Договору.

  - Сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № __). Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком Выберите элемент.

- Права и обязанности сторон

  - Права и обязанности Подрядчика:

    - Подрядчик обязан выполнить весь комплекс  работ, предусмотренных п. 1.1. Договора, в соответствии с Документацией, действующими нормами и правилами, стандартами, техническими условиями и сдать результат работ Заказчику в установленный Договором срок.

    - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием в соответствии с условиями Договора. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Заказчик в любое время имеет право проверять качество используемых Подрядчиком материалов и оборудования.

    - Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить  работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Подрядчик обязуется обеспечить Заказчику возможность проведения контроля и надзора за ходом и качеством выполнения работ.

    - Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора.

    - Если Подрядчик в процессе исполнения своих обязательств по Договору получил от Заказчика информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, составляющие коммерческую тайну, Подрядчик не вправе сообщать их третьим лицам без согласия Заказчика. Подрядчик обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в ходе исполнения Договора о деятельности Заказчика, а также о содержании работ, выполняемых в рамках Договора, и не вправе передавать разрабатываемую Подрядчиком документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

    - Контрагент (Подрядчик) обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и привлеченными им третьими лицами (субподрядчиками)  правил внутриобъектового и пропускного режимов, действующих на территории Предприятия (Заказчика), в том числе обеспечить:

- наличие у работников Контрагента и привлеченных им третьих лиц документов, дающих право на проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос ТМЦ. Изготовление пропусков для работников организации, так и для работников организаций,  привлекаемых на субподряде, оплачивает Подрядчик, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ;

- выполнение требований сотрудников охраны Предприятия по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов.

    - Контрагент подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен со всеми локальными нормативными актами Предприятия  в области внутриобъектового и пропускного режимов, применимыми при исполнении настоящего Договора. Контрагент обязуется до начала исполнения настоящего Договора ознакомить с указанными локальными нормативными актами Предприятия всех своих работников (физических лиц, привлеченных Контрагентом) и привлекаемых для исполнения настоящего Договора третьих лиц и обеспечить соблюдение ими указанных локальных нормативных актов размещенных на веб-сайте АО «КУМЗ» по следующему адресу:  https://www.kumz.ru/raskritie-info/informatsiya-o-prom-bezopasnosti/index.php.

    - Подрядчик несет риски случайной гибели (случайного повреждения) результата работ, а также случайной гибели или случайного повреждения оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества (имущества предоставленного Заказчиком, после передачи такого имущества Подрядчику) до даты окончания выполнения работ, определяемой в соответствии с п.1.4 Договора.

    - Подрядчик вправе после согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (Субподрядчиков). Подрядчик согласовывает с Заказчиком привлечение Субподрядчиков не менее чем за Выберите элемент. календарных дней до предполагаемой даты начала работ Субподрядчиком.

    - Подрядчик и его Субподрядчики обязаны иметь необходимые документы, подтверждающие права на выполнение работ на все время действия Договора.

    - Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика. Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение Выберите элемент. рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о приостановлении работ. Если стороны приняли решение о нецелесообразности продолжения работ, стоимость выполненных Подрядчиком работ определяется соглашением Сторон.

    - Стороны договорились о следующем порядке обращения с отходами, которые будут образовываться в результате выполнения работ по Договору:

      - При необходимости временного (на период выполнения работ) складирования материалов, оборудования, строительных и других видов отходов на территории Заказчика Подрядчик обязан осуществлять складирование в специально отведенных местах, согласованных с Заказчиком.

      - Подрядчик обязан в течение Выберите элемент. рабочих дней с момента окончания выполнения работ освободить территорию Заказчика от временных сооружений, временных коммуникаций, строительно-монтажной техники, транспортных средств, оборудования, инвентаря, инструментов и материалов, принадлежащих Подрядчику, а также обеспечить вывоз с места проведения работ строительного мусора и других отходов, образовавшихся в результате проведения работ.

      - В случае, когда в процессе исполнения настоящего договора Подрядчиком осуществляются демонтажные работы, работы по замене составляющих частей и иные работы, в результате которых высвобождаются бывшие в эксплуатации материалы и оборудование Заказчика, Подрядчик обязан складировать указанные материалы и оборудование в специально отведенных местах, согласованных с Заказчиком, в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными требованиями законодательства, вызвать Заказчика для участия в их осмотре и приемке. Стороны составляют и подписывают двусторонний акт осмотра, акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств, в котором указывают:

-материалы и оборудование, отнесенные к строительным и другим видам отходов;

-материалы и оборудование (наименование и количество), которые передаются Заказчику согласованным Заказчиком способом и в установленный им срок. Подрядчик несет ответственность за сохранность указанных материалов и оборудования до их передачи Заказчику.

Металлолом, образовавшийся при проведении работ, складируется Подрядчиком отдельно, в месте, согласованном с Заказчиком в двустороннем акте.

    - Подрядчик обязан подчиняться режиму и порядку работ согласованному с Заказчиком

    - Подрядчик обязан известить Заказчика не позднее, чем за Выберите элемент.рабочих дней, об участии в оформлении актов освидетельствования  скрытых работ, ответственных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной (рабочей) документацией.

    - В освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения должны принимать участие представители Сторон, имеющие соответствующие полномочия на основании доверенности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, делающих невозможным осмотр и приемку скрытых работ (к закрытию скрытых работ), только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ, либо в зависимости от характера выполняемых работ составления актов освидетельствования ответственных конструкций и систем, актов гидравлических испытаний и актов лабораторных исследований.

    - Подрядчик обязан вместе с Выберите элемент. передать Заказчику исполнительную документацию по выполнению работ. Подрядчик формирует и представляет Заказчику Исполнительную документацию на выполненные объемы работ как приложение к Выберите элемент.. В полном объеме Исполнительная документация представляется Подрядчиком за Выберите элемент. рабочих дней до начала оформления акта, указанного в п.1.4. Договора.

  - Права и обязанности Заказчика:

    - Заказчик обязан предоставить площадку (объект) для производства работ, а также точки присоединения коммуникаций на период выполнения работ по акту о передаче площадки.

    - Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и принять их результат.

    - Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

    - Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

    - Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком документацию неоднократно, любым способом по своему усмотрению, в том числе, вносить в нее изменения и передавать третьим лицам.

    - Заказчик вправе вносить изменения в объем и характер работ. Если такие изменения повлияют на цену или на сроки выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после заключения Сторонами дополнительного соглашения, в котором предусматриваются изменения объема и видов работ, сроков их выполнения, стоимости работ с приложением, при необходимости, дополнительных (измененных) смет. Выполнение Подрядчиком работ, не согласованных с Заказчиком дополнительным соглашением сторон, осуществляется им за свой счет и на свой страх и риск.

    - Заказчик вправе без согласования с Подрядчиком вносить изменения в Документацию, если стоимость дополнительных работ не превышает 10% общей стоимости работ по Договору и не меняет характера предусмотренных в договоре работ.  При внесении изменений Документацию дополнительных работ, стоимость которых превышает 10% общей стоимости Договора, стороны должны согласовать дополнительную работу путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Цена работ по настоящему Договору составляет _____________ (указать сумму цифрами) рублей Выберите элемент., в том числе:

    - Стоимость работ согласно смете (иной документации, указать название, например, «локальный сметный расчет», «протокол согласования цены») № _______ (Приложение № _____ к настоящему Договору) составляет:  _____________ (указать сумму цифрами) рублей Выберите элемент.;

    - Стоимость материалов - _____________ (указать сумму цифрами) рублей Выберите элемент..

Цена работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, является твердой и может быть изменена только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

  - Дополнительные затраты и непредвиденные расходы, фактически понесенные Подрядчиком, предварительно письменно не согласованные с Заказчиком и не оформленные в виде дополнительных соглашений к Договору, Заказчиком не возмещаются.

  - Стоимость материалов и оборудования Подрядчика согласовывается с Заказчиком на момент заключения Договора.

  - Стоимость работ, установленная в настоящем Договоре, включает стоимость всех работ по настоящему Договору и затрат Подрядчика, включая, но не ограничиваясь перечисленным: стоимость материалов, оборудования, комплектующих необходимых для выполнения работ, стоимость их доставки на объект, затраты Подрядчика на страховку, все таможенные платежи, любые другие прямые и косвенные расходы, платежи, пошлины и взносы Подрядчика любого характера, возникающие у него в связи с выполнением работ по настоящему Договору и исполнением любых обязательств, возникающих в связи с выполнением работ по настоящему Договору, за исключением тех, обеспечение которыми Подрядчика является обязанностью Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Оплата за выполненные работы производится Заказчиком Подрядчику при условии предоставления Подрядчиком следующих документов: [перечень и наименование документов может корректироваться по усмотрению ответственного лица по договору]

    - формы КС – 2 – Акт о приемке выполненных работ;

    - формы КС – 3 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат;

    - формы КС – 11 – Акт приемки законченного строительством объекта;

    - формы КС – 14 – Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

    - счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ;

    - Исполнительной документации на выполненные работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором;

    - И иной документацией на выполненные работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором.

  - В случае не предоставления указанных в п.3.5 настоящего Договора документов, за Выберите элемент. календарных дней до даты оплаты, Заказчик вправе произвести оплату в течение Выберите элемент. календарных дней после даты получения Заказчиком оригиналов указанных в п.3.5 настоящего Договора документов.

  - Нужное выбрать

А) [указанный вариант выбирается, если предусмотрена частичная предоплата]

Заказчик уплачивает Подрядчику цену работ в порядке предоплаты в размере сумма цифрами ____( и прописью _____________) рублей ___ копеек, кроме того НДС сумма цифрами ___________________( и прописью) рублей ___ копеек в течение ____ (_______________) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой заключения настоящего Договора, и предоставления оригинала банковской гарантии; окончательный расчет производится в  течение ___ (____________________) календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой  подписания Заказчиком Выберите элемент. при наличии подлинника счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Б) [указанный вариант выбирается, если предусмотрена 100% предоплата]

Заказчик уплачивает Подрядчику цену работ в порядке предоплаты в размере 100 (Ста) процентов от суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора,  в течение Выберите элемент. календарных дней, исчисляемых начиная со дня, следующего за датой заключения настоящего Договора, и предоставления оригинала банковской гарантии.

При этом необходимо учитывать размер гарантийного удержания указанного в п. 3.8. настоящего Договора.

  - Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийным удержанием Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 5 (пяти) % от цены работ по настоящему Договору. Сумма Гарантийного удержания подлежит выплате Подрядчику только при условии завершения работ и подписания Выберите элемент. в срок, установленный Договором, за исключением случаев, когда завершение работ и подписание Выберите элемент. с нарушением указанного срока произошло исключительно по вине Заказчика.

  - В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийное удержание выплачивается Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Сторонами Выберите элемент..

  - Гарантийное удержание не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

  - За счет гарантийного удержания удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

- требования об уплате неустоек, штрафов, предусмотренных законом или Договором;

- требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ а также требования о возмещении иных убытков.

  - Стороны признают, что Гарантийное удержание, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийное удержание на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.

  - Обязанность Заказчика по оплате считается надлежащим образом исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

  - Изменение реквизитов Сторон происходит в соответствии с порядком, указанном в настоящем Договоре. При этом если Подрядчик уведомил Заказчика об изменении банковских реквизитов менее, чем за Выберите элемент. календарных дней до осуществления оплаты в адрес Подрядчика, Заказчик имеет право произвести оплату на прежние банковские реквизиты, в таком случае обязанность Заказчика по оплате считается  исполненной надлежащим образом.

  - Стороны договорились, что акт сверки по настоящему Договору, подписанный главными бухгалтерами или иными лицами, уполномоченными Сторонами, свидетельствует о признании задолженности одной Стороны перед другой (при ее наличии).

- Обеспечение обязательств

  - Обеспечение исполнения Договора осуществляется в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным в настоящем разделе.

  - Форма независимой (банковской) гарантии должна отвечать, как минимум, следующим требованиям:

    - Принципалом по банковской гарантии должен выступать Подрядчик, Бенефициаром – Заказчик;

    - Права и обязанности по банковской гарантии не могут быть переуступлены Гарантом или Принципалом третьим лицам без письменного согласия Бенефициара;

    - В независимой гарантии должно содержаться условие о том, что сумма гарантии подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения Подрядчиком обязательства по выполнению  работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, в срок, установленный настоящим Договором;

    - Банковская гарантия является безотзывной и содержит сумму гарантии, подлежащую уплате Гарантом Бенефициару в случае ненадлежащего исполнения обязательств согласно Договору, в том числе:

-  выполнение Принципалом работ, не соответствующих требованиям Договора;

- просрочка исполнения обязательств по Договору, в том числе пропуск Принципалом сроков, установленных Договором;

- возникновение обстоятельств, установленных Договором, при наступлении которых Принципал обязан уплатить Бенефициару неустойку (штраф, пени);

- причинение Принципалом Бенефициару просрочкой исполнения обязательств убытков (расходов) по Договору;

- условия платежа по банковской гарантии: платеж по банковской гарантии должен быть произведен Гарантом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара, дополненного копией платежного поручения, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара, а также документом, подтверждающим полномочия лица, подписавшее требование по гарантии, без каких-либо возражений со стороны Гаранта. Требование должно быть представлено Бенефициаром Гаранту по адресу, указанному в гарантии, не позднее дня истечения срока ее действия. Бенефициар вправе заявить требование платежа в произвольной форме, указав в своем требовании на факт, суть и размер неисполнения Принципалом его обязательств по настоящему Договору и сумму требования, подлежащего удовлетворению Гарантом. Условиями банковской гарантии не должно предъявляться требований к предоставлению с требованием платежа каких-либо документов, кроме самого требования. Гарант обязуется осуществить платеж по банковской гарантии после первого письменного требования Бенефициара, не вникая в существо отношений между Бенефициаром и Принципалом и не требуя от Бенефициара каких-либо доказательств нарушения Принципалом обязательств по условиям Договора, исполнение которых обеспечено банковской гарантией.

    - Текст банковской гарантии и банк гарант должен быть предварительно согласован с Заказчиком (Бенефициаром), в т.ч. по средствам электронной почты.

    - С оригиналом банковской гарантии Подрядчик предоставляет нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, за подписью которого выдана банковская гарантия и иные документы по требованию Заказчика.

    - В случае отзыва или приостановления лицензии Гаранта на осуществление банковской деятельности полученная Бенефициаром от такого Гаранта банковская гарантия подлежит замене Подрядчиком. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней от даты отзыва или приостановления лицензии гаранта, предоставить Бенефициару новую предварительно согласованную Заказчиком банковскую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных настоящим разделом.

    - В случае истечения срока банковской гарантии, Подрядчик обязуется предоставить новую банковскую гарантию, предварительно согласованную Заказчиком, с соблюдением всех условий, предусмотренных настоящим разделом, не менее чем за 10 (десяти) банковских дней до даты истечения срока действия предыдущей банковской гарантии. При не предоставлении новой банковской гарантии в указанный срок Заказчик вправе направить требование  по банковской гарантии Гаранту для его исполнения в полном объеме.

    - Оригинал банковской гарантии передается между уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика с оформлением соответствующего акта приема-передачи. Датой исполнения обязательств Подрядчиком по предоставлению либо замене банковской гарантии является дата подписания Сторонами акта приема-передачи, подтверждающего принятие банковской гарантии уполномоченным представителем Заказчика.

    - Гарантия должна содержать обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией.

    - Гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей гарантии.

    - В гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки.

  - Независимая гарантия должна быть выдана на сумму ____ руб. (________) рублей ____ копеек на срок ___ (______) ________ с даты заключения настоящего Договора. В любом случае, срок действия обеспечения должен оканчиваться не ранее 1 (одного) месяца с момента исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в полном объеме. В случае необходимости увеличения срока гарантии не по вине Заказчика, стоимость комиссии за данное увеличение уплачивается Принципалом.

- Приемка работ

  - Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата работ к приемке не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления срока окончания работ, путем направления уведомления на электронную почту Заказчика, указанную в п. 13.3 настоящего Договора.

  - (Нужное выбрать):

А) Выберите элемент. оформляется Подрядчиком и подписывается Заказчиком  по окончании работ в полном объеме. (данная формулировка используется, если работы принимаются единовременно, после выполнения всего объема работ)

Б) Выберите элемент. оформляются Подрядчиком и подписываются Заказчиком по окончании каждого из этапов работ, предусмотренных Графиком производства работ. (данная формулировка используется, если работы разбиваются на отдельные этапы)

В) Подрядчик предоставляет Заказчику Выберите элемент. не позднее ____ (_________) числа отчетного месяца. Отчетным считается период с ____ числа (выбрать нужное: предыдущего, текущего) ______ календарного месяца по ___ число (выбрать нужное: текущего, следующего) _______ календарного месяца, в течение которого выполнялись работы. (данная формулировка используется, если выполняемые в соответствии с Договором работы принимаются ежемесячно)

  - В случае не предоставления Подрядчиком Исполнительной документации Заказчик вправе не подписывать Выберите элемент. до момента предоставления Исполнительной документации в полном объеме, а если Выберите элемент. уже был подписан, Заказчик вправе перенести оплату выполненных работ на Выберите элемент. календарных дней с даты получения от Подрядчика Исполнительной документации в полном объеме.

  - Заказчик вправе отказаться от подписания любого Выберите элемент. либо их результата и/или от оплаты работ по следующим основаниям:

- отрицательные результаты испытаний при приемке (если они проводились);

- нарушение процедуры приемки работ;

- обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по его назначению и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;

- несоответствие результата выполненных работ требованиям действующего законодательства, а также требованиям и указаниям Заказчика согласно условиям Договора;

- в иных случаях, предусмотренных Договором.

  - В случае обнаружения некачественного выполнения работ Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной стоимости работ (при этом Заказчик вправе удерживать размер уменьшения из оплаты Подрядчику);

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

  - Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

  - Заказчик, принявший работу без проверки, вправе в дальнейшем ссылаться на недостатки работы, в том числе на те, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Подписание Заказчиком Выберите элемент. без указания в нем недостатков не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять возражения по объему, стоимости и качеству работ.

  - Стороны признают, что приемка, утверждение, анализ, комментирование или рассмотрение, подписание Заказчиком Выберите элемент. не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки (дефекты), впоследствии обнаруженные в выполненных работах.

  - В случае если Стороны не придут к согласию относительно соответствия результата работ условиям настоящего Договора, для установления степени соответствия должна быть привлечена независимая экспертная организация. Выбор экспертной организации остается за Заказчиком. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, чье мнение  будет опровергнуто. В случае если опровергнутым окажется мнение Заказчика, то срок выполнения работ увеличивается на время проведения экспертизы. Если независимая экспертиза подтвердит наличие дефектов или наличие недостатков, применяются правила, установленные в п. 5.6 настоящего Договора.

- Гарантия

  - Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей или иной документацией и нормативными требованиями.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных Подрядчиком, в предусмотренные Договором сроки.

  - Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет Выберите элемент. с даты подписания Заказчиком Выберите элемент., указанного в п. 1.4 Договора, если более длительный срок не предусмотрен нормативными актами на соответствующий вид работ.

  - Гарантия распространяется на все конструктивные элементы и выполненные Подрядчиком и Субподрядчиками работы.

  - В случае выявления недостатков (обнаружения дефектов) выполненных Подрядчиком работ Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости направления своего представителя для составления акта выявленных недостатков (обнаруженных дефектов). Если в установленный Заказчиком срок Подрядчик не направит уполномоченного представителя, Заказчик составляет односторонний акт выявленных недостатков (обнаруженных дефектов), который является основанием для предъявления Заказчиком требований, предусмотренных Договором. Заказчик письменно извещает Подрядчика о явных и скрытых недостатках работы в течение гарантийного срока. Требование об устранении недостатков, о которых Подрядчик был уведомлен в течение гарантийного срока, может быть предъявлено после истечения гарантийного срока.

  - Заказчик вправе устранить недостатки выявленные в работах собственными силами или с привлечением третьих лиц. При этом расходы, понесенные Заказчиком на устранение недостатков, Подрядчик обязан возместить в течение Выберите элемент. календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующего Требования.

  - Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов, а также на дополнительный гарантийный период равный Выберите элемент. календарным месяцам с даты подписания акта об устранении дефектов.

- Приостановка работ

  - Заказчик вправе в любое время дать указание Подрядчику приостановить выполнение всех или части работ. В течение периода, в котором работы приостановлены, Подрядчик обязан обеспечить сохранность такой части работ, материалов и оборудования, и их охрану, а также их защиту от какой-либо порчи, гибели или повреждения.

  - Если вследствие выполнения таких указаний Заказчика у Подрядчика возникнет задержка и/или Подрядчик понесет дополнительные разумно обоснованные и документально подтвержденные расходы, то Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. После получения такого уведомления Заказчик обязан определить и уведомить Подрядчика о:

- периоде продления срока выполнения работ, на которое имеет право Подрядчик;

- сумме дополнительных расходов, которая должна быть прибавлена к стоимости работ.

  - Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения работ и/или на возмещение расходов на устранение каких-либо недостатков, повреждений или порчи, возникших вследствие недостатков в работе, материалах или оборудовании поставки Подрядчика, или непринятия Подрядчиком мер, предусмотренных в п. 7.1 Договора.

  - Если приостановка работ продолжалась в течение срока, составляющего более Выберите элемент. календарных дней и возникла не по вине Подрядчика, Подрядчик может направить Заказчику уведомление с просьбой о выдаче разрешения на продолжение приостановленных работ. Если такое разрешение не будет предоставлено в течение Выберите элемент. рабочих дней с момента получения его Заказчиком, Подрядчик вправе считать эту приостановку изменением условий Договора, которое подлежит оформлению дополнительным соглашением к Договору.

- Ответственность Сторон

  - Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия – Выберите элемент.

  - До передачи спора в арбитражный суд, стороной должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать Выберите элемент. календарных дней со дня ее отправления с приложением подтверждающих требование документов (отсутствующих у стороны).

  - Стороны договорились, что претензии, отправленные посредством электронной почты, имеют полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма (или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром претензии, заверенные подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны.

Стороны договорились, что претензии направляются с электронных адресов на адреса электронной почты другой Стороны, указанные в разделе «Прочие условия» Договора.

Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования электронного документооборота по условиям Договора либо в общем порядке почтовым отправлением.

  - За просрочку исполнения своих обязательств по Договору (нарушение начального и конечного сроков выполнения работ, исполнения гарантийных обязательств, нарушение других сроков) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% или двойной ставки рефинансирования Банка России (годовых) от стоимости Договора, указанной в п.3.1. Договора, за каждый день просрочки по выбору Заказчика.

  - За не предоставление или несвоевременное предоставление исполнительной документации Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% или двойной ставки рефинансирования Банка России (годовых) от стоимости Договора, указанной в п.3.1. Договора, за каждый день просрочки по выбору Заказчика.

  - При проведении расчетов сумма, подлежащая оплате Подрядчику, может быть уменьшена (сальдирована) Заказчиком на сумму всех штрафов и неустоек, а также иных сумм, предъявленных Заказчиком в претензиях. А в случае невозможности уменьшения Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойки/другие суммы, оговоренные в настоящем пункте, в течение Выберите элемент. календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - Наряду с уплатой неустоек и штрафов, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, и перечислить на счет Заказчика сумму в размере требований, заявленных Заказчиком, в течение Выберите элемент. календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующей претензии.

  - В случае просрочки Заказчиком оплаты за выполненную работу Подрядчик имеет право взыскать с него проценты в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

  - Ответственность каждой Стороны в части уплаты неустоек/штрафов/пени не может превышать Выберите элемент. от стоимости Договора, указанной в п.3.1. Договора, за исключением ответственности за нарушение требований Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, предусмотренной разделом 8 Положения «О взаимодействии ОАО «КУМЗ» с подрядными, субподрядными организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, привлекаемыми к различным видам работ, дочерними предприятиями, арендаторами», размещенном на веб-сайте АО «КУМЗ» по следующему адресу:  https://www.kumz.ru/raskritie-info/informatsiya-o-prom-bezopasnosti/index.php.

  - В случае если в ходе выполнения работ по Договору Подрядчиком был причинен ущерб имуществу Заказчика, Подрядчик обязуется возместить ущерб, причиненный имуществу Заказчика, в полном объеме. При обнаружении случаев причинения ущерба Заказчик в присутствии представителя Подрядчика составляет акт контроля, с указанием суммы ущерба, который подписывается обеими сторонами. В случае отсутствия представителя Подрядчика или отказа его от подписания акта Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке, на основании которого предъявить вышеуказанные требования.

  - В случае привлечения Заказчика или его должностных лиц к административной ответственности за нарушение действующего законодательства в связи с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением Подрядчиком любого из своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или возместить расходы Заказчика по оплате штрафа в течение Выберите элемент. календарных дней с момента получения от Заказчика копии соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) уполномоченного органа и претензии (требования об оплате).

  - В случае отказа Заказчика от исполнения Договора вследствие ненадлежащего исполнения/ неисполнения Подрядчиком обязательств, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере Выберите элемент. от стоимости Договора, указанной в п.3.1. Договора.

- Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

  - Стороны договорились, что использованные в Требованиях наименования Сторон «Предприятие» и «Контрагент» эквивалентны по смыслу наименованиям Сторон «Заказчик» и «Подрядчик» соответственно. Контрагент обязуется соблюдать на территории Предприятия требования Предприятия в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, размещенные на веб-сайте АО «КУМЗ» по следующему адресу: https://www.kumz.ru/raskritie-info/informatsiya-o-prom-bezopasnosti/index.php (далее – «Требования в области ОТ, ПБ и ООС» или «Требования»). Требования в области ОТ, ПБ и ООС являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Контрагент ознакомлен с Требованиями, принимает их условия и выражает свое согласие с ними.

  - Перед началом работы на территории Предприятия работники Контрагента обязаны пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда и промышленной безопасности АО «КУМЗ».

  - В случае изменения Требований в области ОТ, ПБ и ООС после заключения настоящего Договора Стороны руководствуются новой редакцией Требований с даты ее размещения на веб-сайте АО «КУМЗ» по следующему адресу: https://www.kumz.ru/raskritie-info/informatsiya-o-prom-bezopasnosti/index.php, если иная дата не указана в новой редакции Требований.

  - Предприятие гарантирует постоянное размещение всех редакций Требований в области ОТ, ПБ и ООС на веб-сайте АО «КУМЗ» по следующему адресу: https://www.kumz.ru/raskritie-info/informatsiya-o-prom-bezopasnosti/index.php. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение Требований в области ОТ, ПБ и ООС на веб-сайте АО «КУМЗ» по следующему адресу: https://www.kumz.ru/raskritie-info/informatsiya-o-prom-bezopasnosti/index.php и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения настоящего Договора, с новыми редакциями Требований.

  - Контрагент подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен со всеми локальными нормативными актами Предприятия  в области ОТ, ПБ и ООС и в области транспортной безопасности, применимыми при исполнении настоящего Договора. Контрагент обязуется до начала исполнения настоящего Договора ознакомить с указанными локальными нормативными актами Предприятия всех своих работников (физических лиц, привлеченных Контрагентом по трудовым договорам) и привлекаемых для исполнения настоящего Договора третьих лиц и обеспечить соблюдение ими указанных локальных нормативных актов.

- Срок действия договора

  - Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «____» ___ 20___ г.

  - Договор может быть изменен или расторгнут досрочно:

- по письменному соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, когда такая возможность предусмотрена законом или Договором;

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

  - В случае прекращения Договора до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

  - В случае расторжения Договора или отказа Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке (далее вместе – «прекращение»), Подрядчик обязан в течение Выберите элемент. рабочих дней с даты подписания Выберите элемент., выполненных Подрядчиком до получения извещения Заказчика, прекращения Договора вернуть Заказчику уплаченный аванс (предоплату).

  - В случаях, предусмотренных ст. 715 ГК РФ, а также в случаях нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору (в частности, в случаях нарушения начального и конечного сроков выполнения работ, нарушения условий Договора, ведущего к снижению качества, в случае нарушения требований природоохранного законодательства, промышленной безопасности и охраны труда, а также раздела о требованиях в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Договора работниками подрядной организации и непринятия мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений, а так же в случае сокрытия происшедших несчастных случаев, инцидентов, аварий или предпосылок к ним, и т.д.) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем  внесудебном порядке. В этом случае Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты предусмотренных Договором штрафов, неустоек, а также возмещения Подрядчиком причиненных убытков, в том числе возврата суммы предоплаты.

- Персональные данные

  - Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства РФ в отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны.

  - Сторона передает другой Стороне персональные данные своих работников, необходимые для целей надлежащего исполнения настоящего Договора, после получения от работников, персональные данные которых планируется передать, согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу.

  - Стороны в отношении персональных данных работников обязуются принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами Сторон.

- Порядок использования электронного документооборота (ЭДО)

  - Стороны по взаимному согласию используют ЭДО при исполнении настоящего Договора. При использовании ЭДО Стороны руководствуются Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и положениями настоящего Договора.

  - Электронные документы заверяются квалифицированной электронной подписью (КЭП) уполномоченного лица отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена документами. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о невозможности обмена электронными документами в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

  - Электронный обмен (передача) документов между Сторонами производится через операторов ЭДО, список которых размещен на сайте ФНС РФ.

Стороны получают за свой счет в УЦ сертификаты КЭП и своевременно их продлевают в течение всего срока действия Договора. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами КЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ.

  - Датой направления электронных документов считается дата поступления файла документа оператору, указанная в подтверждении оператора. Датой получения электронных документов считается дата направления оператором файла документа, указанная в подтверждении оператора.

  - Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа получающая сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий и достаточных для подписания такого документа.

- Прочие условия

  - Договор, приложения к нему, Дополнительные соглашения, подписанные собственноручно и переданные по электронной почте, признаются имеющими юридическую силу до получения оригиналов соответствующих документов.

  - Стороны пришли к соглашению о неприменении к их отношениям в рамках Договора ст. 395 ГК РФ.

  - Стороны определили следующую контактную информацию для электронной переписки:

| Область взаимодействия/вид документа | Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Вопросы и предложения, иные информационные сообщения | указывается e-mail | dir_kumz@kumz.ru |
| Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем отказе от исполнения договора или иные уведомления, предусмотренные договором. Претензии и требования | указывается e-mail | dir_kumz@kumz.ru |

В случае изменения контактной информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

  - Несоблюдение Подрядчиком Общих условий о конфиденциальности дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере  Выберите элемент.рублей за каждый подтвержденный факт несоблюдения Общих условий о конфиденциальности.

  - Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в том числе банковских, не позднее Выберите элемент. рабочих дней с даты их изменения путем направления уведомления об изменения реквизитов на электронную почту, указанную в контактной информации для электронной переписки в строке «Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем отказе от исполнения договора или иные уведомления, предусмотренные договором».

Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

  - Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной почте, имеющими юридическую силу, равную силе оригинала документа, за исключением случаев, когда предоставление оригиналов документов прямо предусмотрено Договором.

  - Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения к нему:

Приложение № 1. График выполнения работ

Приложение № 2. Техническое задание на выполнение комплекса работ

Приложение № ___

Перечислить только те приложения, которые применимы к конкретному договору; скорректировать их порядковую нумерацию, добавить иные при необходимости

14. Реквизиты и подписи

| ПОДРЯДЧИК ____________(Наименование Подрядчика) Местонахождение: Почтовый адрес: __________Тел. ________________ Факс __________________ ИНН ________________/КПП __________________ Банковские реквизиты: Наименование банка:_ р/счет ________________ БИК __________________ к/счет ________________ ОКПО ________________ | ПП ЗАКАЗЧИК АО "КУМЗ" 623405 Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Заводская дом 5 ОГРН 1026600930707 ИНН 6665002150/КПП 661201001/660850001 р/счет 40702810400000068355 БИК 044525823 Кор/счет 30101810200000000823 Банк ГПБ (АО), г. Москва Телефон +7(3439) 39-53-00, факс +7(3439) 39-53-00 E-mail: dir_kumz@kumz.ru |
| --- | --- |
| __________________(ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. | __________________(ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. |

Приложение № 1

к Договору общестроительного подряда

№ __________от «_____»_______________20___года

| № этапа | Наименование работ/этап работ | Сроки выполнения работ |  | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
|  |  |  | Итого: |  |

График выполнения работ

| Подрядчик: ____________(Наименование Подрядчика) | Заказчик: АО «КУМЗ» |
| --- | --- |
| __________________ (ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. | __________________ (ФИО подписанта) на основании Выберите элемент. |